# Documento Product Backlog y Sprint Backlog 1

## Datos del documento

Histórico de Revisiones

- Versión: 1.1

- Fecha: 06/10/2026

- Descripción/cambio: Creación del Product Backlog, definición del Sprint Backlog 1 y adición de funcionalidad de impresión de imágenes restauradas.

- Autor: Equipo SmartExpense AI

## Información del Proyecto

- Organización: Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones - Sede Melipilla

- Sección: [Completar]

- Proyecto (Nombre): SmartExpense AI: Plataforma de Digitalización y Reconstrucción de Facturas

- Fecha de Inicio: 06/10/2026

- Fecha de Término: 09/02/2027

- Patrocinador principal: [Completar]

- Docente: [Completar]

## Integrantes

- 21.432.155-6 | Tomás Fernando Hinojosa Martínez | [Correo de Tomás]

- [] | Diego Melo | [Correo de Diego]

- [RUT Cristóbal] | Cristóbal Ballesteros | [Correo de Cristóbal]

## Product Backlog del Proyecto “SmartExpense AI”

### Estimación de puntos de historia

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| H1 | Como Arquitecto Cloud/DevOps, quiero diseñar la arquitectura de microservicios y el modelo de datos para establecer las bases técnicas del sistema. | 8 |
| H2 | Como Desarrollador Full-Stack, quiero crear los prototipos de interfaz de usuario (UI) para definir el flujo de interacción de la plataforma. | 5 |
| H3 | Como Líder IA, quiero recopilar y preparar un dataset de imágenes de facturas con daños simulados para el posterior entrenamiento del modelo. | 13 |
| H4 | Como Administrador, quiero desplegar la infraestructura base en contenedores Docker para aislar los entornos de Base de Datos y Backend. | 8 |
| H5 | Como Usuario, quiero un endpoint de Backend (API) con autenticación JWT para acceder al sistema de forma segura. | 8 |
| H6 | Como Sistema, quiero contar con un modelo ML entrenado capaz de reconstruir píxeles o inferir caracteres en recibos deteriorados. | 20 |
| H7 | Como Usuario/Auditor, quiero guardar y descargar la imagen de la factura restaurada (en alta resolución) para poder imprimirla en formato físico y adjuntarla a la contabilidad tradicional. | 5 |

### Patrón de comparación

Se utiliza la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20) a través de la técnica de Planning Poker. Una Historia de Usuario de 5 puntos equivale a una funcionalidad de dificultad media, con requerimientos claros y bajo riesgo técnico (ej. diseñar prototipos de pantalla, habilitar descarga de archivos). Historias con puntuación 13 o 20 representan alta complejidad técnica e incertidumbre.

### Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el primer Sprint (Diseño Técnico y comienzo del Dataset) desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| H1 | Como Arquitecto Cloud/DevOps, quiero diseñar la arquitectura de microservicios... | 1 |
| H2 | Como Desarrollador Full-Stack, quiero crear los prototipos de interfaz de usuario... | 1 |
| H3 | Como Líder IA, quiero recopilar y preparar un dataset de imágenes... | 1 |

### Definición y estimación de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | T1 | Crear diagrama de arquitectura de microservicios en Lucidchart. | 6 |
| H1 | T2 | Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) para PostgreSQL. | 5 |
| H1 | T3 | Documentar decisiones técnicas y redactar "Documento de Arquitectura". | 4 |
| H2 | T1 | Diseñar wireframes iniciales para el inicio de sesión y dashboard. | 4 |
| H2 | T2 | Crear mockups de alta fidelidad en Figma para subida y vista de facturas. | 6 |
| H2 | T3 | Diseñar en Figma la interfaz, opciones de formato y el botón para "Guardar e Imprimir Factura Restaurada". | 2 |
| H3 | T1 | Búsqueda y recopilación de imágenes públicas de boletas/facturas chilenas. | 8 |
| H3 | T2 | Escribir script de Python para aplicar ruido y simular daños físicos en las imágenes. | 7 |

## Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| ID Historia | ID Tarea | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | T1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | T2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | T3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | T1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | T2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | T3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 | T1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 | T2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

## Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Como Arquitecto Cloud/DevOps, quiero diseñar la arquitectura de microservicios y el modelo de datos para establecer las bases técnicas del sistema. | 8 | Alta |
| H2 | Como Desarrollador Full-Stack, quiero crear los prototipos de interfaz de usuario (UI) para definir el flujo de interacción de la plataforma. | 5 | Alta |
| H3 | Como Líder IA, quiero recopilar y preparar un dataset de imágenes de facturas con daños simulados para el posterior entrenamiento del modelo. | 13 | Alta |
| H4 | Como Administrador, quiero desplegar la infraestructura base en contenedores Docker para aislar los entornos de Base de Datos y Backend. | 8 | Alta |
| H5 | Como Usuario, quiero un endpoint de Backend (API) con autenticación JWT para acceder al sistema de forma segura. | 8 | Alta |
| H6 | Como Sistema, quiero contar con un modelo ML entrenado capaz de reconstruir píxeles o inferir caracteres en recibos deteriorados. | 20 | Media |
| H7 | Como Usuario/Auditor, quiero guardar y descargar la imagen de la factura restaurada (en alta resolución) para poder imprimirla en formato físico y adjuntarla a la contabilidad tradicional. | 5 | Alta |