Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“SmartExpenseAI”

[SMAI]

Fecha:[08/09/2026]

# Documento de Épicas e Historias de Usuario

Proyecto: SmartExpense AI: Plataforma de Digitalización, Reconstrucción de Boletas y Gestión Contable mediante Machine Learning y Arquitectura Híbrida (On-Premise / Cloud)

Siglas: SE-AI

Fecha: 28/09/2026

## 1. Datos del Documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción / Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/03/2026 | Estructuración inicial de épicas y backlog del proyecto. | Diego Melo |
| 2.0 | 28/09/2026 | Definición de historias de usuario para auditoría contable (Jaime Guzmán), desglose de IVA (19%), soporte On-Premise/Cloud y verificación de hashes en PostgreSQL. | Tomás Hinojosa, Cristóbal Ballesteros |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones - Sede Melipilla |
| --- | --- |
| Sección / Asignatura | Capstone (PTY4614) - Sección 001D |
| Proyecto (Nombre) | SmartExpense AI: Plataforma de Digitalización, Reconstrucción de Boletas y Gestión Contable mediante Machine Learning y Arquitectura Híbrida |
| Cliente / Patrocinador | Jaime Guzmán (Contador Auditor) |
| Integrantes | Tomás Hinojosa (21.432.155-6), Diego Melo (21.173.138-9), Cristóbal Ballesteros (21.611.721-2) |

## 2. Épicas para el Proyecto "SmartExpense AI"

| ID Épica | Nombre de la Épica | Descripción General |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de Infraestructura Docker y Despliegue Híbrido | Configuración del entorno contenerizado (Docker Compose) para permitir el funcionamiento en modo On-Premise (red local con alta privacidad) y modo Cloud. |
| EP-02 | Escaneo y Preprocesamiento de Boletas Térmicas | Ingreso de imágenes de comprobantes y aplicación de algoritmos de Visión Computacional (OpenCV) para limpieza, binarización y corrección de sombras/arrugas. |
| EP-03 | Reconstrucción Inteligente e Inferencia de Caracteres (IA/ML) | Modelos de Machine Learning e inferencia para reconstruir píxeles descoloridos y extraer parámetros tributarios (RUT, fecha, totales, comercio). |
| EP-04 | Procesamiento Contable y Generación de Excel Auditables | Lógica de negocio Backend (FastAPI) para calcular desglose de IVA (19%), valores netos y empaquetar los datos en planillas Excel para el cliente Jaime Guzmán. |
| EP-05 | Auditoría, Trazabilidad y Almacenamiento Seguro (PostgreSQL) | Modelamiento relacional en PostgreSQL para guardar registros, hashes de verificación SHA-256 de las imágenes y mantener trazabilidad ante el SII. |
| EP-06 | Interfaz Web de Usuario y Gestión de Sesiones | Desarrollo del Frontend interactivo para la carga de archivos, previsualización de boletas escaneadas, vista de confianza de IA y descarga de Excel. |

## 3. Priorización de Épicas

### Descripción de la Técnica de Estimación y Priorización Utilizada

Para la priorización de épicas e historias de usuario se aplicó el método MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have) ajustado según las necesidades críticas del cliente Jaime Guzmán (Contador Auditor). Para la estimación de esfuerzo se utilizó la técnica de Planning Poker basada en la secuencia modificada de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 Puntos de Historia - Story Points), evaluando complejidad técnica, riesgo e incertidumbre.

| ID Épica | Épica | Prioridad MoSCoW | Puntos de Historia |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de Infraestructura Docker y Despliegue Híbrido | Must Have (Alta) | 8 pts |
| EP-02 | Escaneo y Preprocesamiento de Boletas Térmicas | Must Have (Alta) | 13 pts |
| EP-03 | Reconstrucción Inteligente e Inferencia de Caracteres (IA/ML) | Must Have (Alta) | 21 pts |
| EP-04 | Procesamiento Contable y Generación de Excel Auditables | Must Have (Alta) | 13 pts |
| EP-05 | Auditoría, Trazabilidad y Almacenamiento Seguro (PostgreSQL) | Should Have (Media) | 8 pts |
| EP-06 | Interfaz Web de Usuario y Gestión de Sesiones | Should Have (Media) | 13 pts |

## 4. Definición de Historias de Usuario

### Historia de Usuario 1 (HU-01)

| ID: HU-01 ¦ Nombre: Escaneo Extracción Automatizada de Boletas |  |
| --- | --- |
| Épica Asociada | EP-02 / EP-04 |
| Enunciado | Como Contador Auditor (Jaime Guzmán), Quiero subir imágenes de boletas y facturas escaneadas al sistema, Para que se extraigan automáticamente el RUT emisor, fecha, monto neto, IVA (19%) y monto total sin tener que digitarlos manualmente. |
| Criterios de Aceptación | 1. Soporta archivos en formato JPG, PNG y PDF. 2. Detecta y extrae correctamente RUT, Fecha, Monto Neto, IVA y Monto Total. 3. Procesa el comprobante en un tiempo menor a 3 segundos. 4. Muestra un resumen visual de los datos extraídos para verificación. |
| Estimación / Responsable | 8 Puntos de Historia ¦ Responsable: Diego Melo (Backend) / Cristóbal Ballesteros (OCR) |

### Historia de Usuario 2 (HU-02)

| ID: HU-02 ¦ Nombre: Reconstrucción Digital de Comprobantes Térmicos Borrosos |  |
| --- | --- |
| Épica Asociada | EP-03 |
| Enunciado | Como Contador Auditor, Quiero que el sistema aplique algoritmos de preprocesamiento e IA para reconstruir texto descolorido en papel térmico, Para que no se pierda información tributaria clave de boletas físicamente deterioradas o arrugadas. |
| Criterios de Aceptación | 1. Aplica filtros de binarización adaptativa (OpenCV) en imágenes con bajo contraste. 2. El modelo de IA logra inferir caracteres faltantes con un umbral de confianza superior al 85%. 3. Etiqueta el registro como "Reconstruido por IA" e indica el porcentaje de confianza. |
| Estimación / Responsable | 13 Puntos de Historia ¦ Responsable: Cristóbal Ballesteros (IA Lead) |

### Historia de Usuario 3 (HU-03)

| ID: HU-03 ¦ Nombre: Generación de Planillas Excel con Fórmulas de Auditoría |  |
| --- | --- |
| Épica Asociada | EP-04 |
| Enunciado | Como Contador Auditor (Jaime Guzmán), Quiero exportar los datos procesados en un archivo Excel estructurado con desglose de IVA (19%) y totales, Para que pueda importar directamente los montos a mis sistemas de contabilidad y realizar cuadraturas tributarias sin esfuerzo. |
| Criterios de Aceptación | 1. Genera un archivo `.xlsx` descargable estructurado por columnas (RUT, Razón Social, Fecha, Neto, IVA, Total). 2. Incluye fórmulas dinámicas de sumatoria de IVA y Netos al final de la planilla. 3. Permite la descarga masiva por rango de fechas de auditoría. |
| Estimación / Responsable | 8 Puntos de Historia ¦ Responsable: Diego Melo (Full-Stack) |

### Historia de Usuario 4 (HU-04)

| ID: HU-04 ¦ Nombre: Despliegue On-Premise para Garantizar Soberanía de Datos |  |
| --- | --- |
| Épica Asociada | EP-01 |
| Enunciado | Como Administrador de TI / Consultor Financiero con exigencias de Secreto Profesional, Quiero ejecutar la aplicación de forma local mediante contenedores Docker (On-Premise), Para que las imágenes de facturas y registros contables no salgan de la red local corporativa (Data Sovereignty). |
| Criterios de Aceptación | 1. Toda la plataforma (Frontend, FastAPI, PostgreSQL e IA) se ejecuta con un único comando `docker-compose up`. 2. No requiere conexión obligatoria a internet ni envío de datos a servidores externos en modo On-Premise. 3. Proporciona perfiles configurables para alternar entre modo On-Premise y modo Cloud. |
| Estimación / Responsable | 8 Puntos de Historia ¦ Responsable: Tomás Hinojosa (DevOps Lead) |

### Historia de Usuario 5 (HU-05)

| ID: HU-05 ¦ Nombre: Trazabilidad y Verificación de Hashes de Auditoría |  |
| --- | --- |
| Épica Asociada | EP-05 |
| Enunciado | Como Contador Auditor, Quiero que cada registro contable guarde un hash criptográfico (SHA-256) en la base de datos PostgreSQL junto con la imagen original, Para que se pueda verificar la autenticidad e inalterabilidad del comprobante ante fiscalizaciones del SII. |
| Criterios de Aceptación | 1. Genera un hash SHA-256 único a partir del archivo de imagen subido. 2. Guarda el hash y la ruta de almacenamiento en la tabla `boletas_procesadas`. 3. Permite hacer clic en cualquier fila de la planilla o interfaz para visualizar la imagen original de respaldo. |
| Estimación / Responsable | 5 Puntos de Historia ¦ Responsable: Tomás Hinojosa (BD) / Diego Melo (API) |