Validando Sprint 1

“Nombre Proyecto”

[SEAI]

Fecha:[20/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/09/2026 | desarrollo del documento | Tomás Hinojosa |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 01D |
| Proyecto (Nombre) | SmartExpense AI |
| Fecha de Inicio | 20/09/2026 |
| Fecha de Término | 20/09/2026 |
| Patrocinador principal | Jaime Gusman |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.432.155-6 | Tomás Hinojosa | tom.hinojosa@duocuc.cl |
| 21.173.138-9 | Diego Melo | dieg.melo@duocuc.cl |
| 21.611.721-2 | Cristobal Ballesteros | cri.ballesteros@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-01 | H1-T1 (Diagrama de arquitectura) | 6 | Tómas H | 6 |  |  |  |  | 6 | A |
| HU-01 | H1-T2 (Modelo relacional) | 5 | Diego M |  | 4 |  |  |  | 4 | A |
| HU-01 | H1-T3 (Doc. de arquitectura) | 4 | Cristóbal B |  | 4 |  |  |  | 4 | A |
| HU-02 | H2-T1 (Wireframes base) | 4 | Diego M |  |  | 4 |  |  | 4 | A |
| HU-02 | H2-T2 (Mockups Figma) | 6 | Cristóbal B |  |  | 4 |  |  | 4 | A |
| HU-02 | H2-T3 (Diseño botón Guardar) | 2 | Tómas H |  |  |  | 5 |  | 5 | A |
| HU-03 | H3-T1 (Búsqueda de imágenes) | 8 | Diego M |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
| HU-03 | H3-T2 (Script Python daños) | 7 | Cristóbal B |  |  |  |  | 6 | 6 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | Reconstrucción Digital de Comprobantes Térmicos Borrosos | 13 | Alta |
| HU-03 | Generación de Planillas Excel con Fórmulas de Auditoría | 8 | Alta |
| HU-04 | Despliegue On-Premise para Garantizar Soberanía de Datos | 8 | Alta |
| HU-05 | Trazabilidad y Verificación de Hashes de Auditoría | 5 | Media |