# Resumen de la Reunión Retrospectiva

# Información de la empresa y proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | SmartExpense AI (SEAI) |

# Información de la reunión

| Lugar | Sede Melipilla (Reunión Presencial/Online) |
| --- | --- |
| Fecha | 17/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Tomás Hinojosa, Diego Melo, Cristóbal Ballesteros |
| Personas que asistieron a la reunión | Tomás Hinojosa, Diego Melo, Cristóbal Ballesteros |

# Formulario de reunión retrospectiva

## ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)

• La implementación exitosa de la arquitectura dual (On-Premise / Cloud) usando Docker Compose sin depender de servicios de pago externos.

• El uso de Pandas facilitó y aceleró drásticamente la creación de las planillas contables auditables con fórmulas dinámicas de IVA.

• El preprocesamiento con filtros de binarización adaptativa (OpenCV) demostró alta eficacia para limpiar boletas térmicas dañadas.

## ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)

• Dificultades iniciales al procesar boletas extremadamente desgastadas que obligaron a realizar un ajuste manual excesivo de los umbrales de la imagen.

• Conflictos de red local durante las primeras pruebas del despliegue On-Premise con PostgreSQL y FastAPI en Docker.

## ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)

• Implementar un pipeline automático para ajustar dinámicamente los umbrales de binarización basándose en el contraste general de la imagen capturada.

• Documentar explícitamente el uso de "Docker Compose Profiles" para alternar rápidamente los servicios de red sin provocar colisiones de puertos.

• Refinar el modelo de Machine Learning mediante la inyección de más muestras reales proporcionadas por el cliente Jaime Guzmán, para aumentar el porcentaje de confianza de extracción.