|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: No eh podido cumplir algunas de mis actividades en los tiempos definidos, Lo que me ah dificultado el desarrollo de estas actividades de mi plan de trabajo es la falta de tiempo, coordinación e responsabilidad con mis compañeros.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Desde hoy empezar a hacer reuniones semanales con mis compañeros, hablar lo que nos falta y terminar con lo que debemos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Mi trabajo lo evaluó un poco mas bajo que los de mis compañeros, falta de comunicación e responsabilidad. Lo que podría hacer es de una vez tomar la iniciativa y hablar con mis compañeros, preguntar que falta, que hacer y que mejorar.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Mis inquietudes de como proceder son a la hora de saber si soy capaz de hacer algo. Una pregunta que me gustaría hacer es: ¿Cómo puedo superar el miedo e inseguridad de lo que soy capaz como Ingeniero en informática?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: No considero que deben ser redistribuidas, Pero si considero que cada miembro del grupo debe aportar en cada actividad para tener un mejor avance grupal y realizar un buen trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: El trabajo en grupo es mas o menos, pero si destaco que se cumplen los objetivos a pesar de los inconvenientes. Los aspectos que podríamos mejorar como grupo seria la responsabilidad a la hora de hacer y cumplir con nuestras metas y la comunicación.